CalisFacu v1.0

Plan de Aseguramiento de Calidad de Software (SQAP)

Conforme a IEEE Std 730-2002, agrupado según las áreas de IEEE Std 730-2014

Equipo L-001 · COM450 Calidad de Software · Gestión II/2026 · Versión del plan 0.2

# 1. Propósito

Este plan cubre el desarrollo de CalisFacu v1.0, sistema web de registro de calificaciones para docentes (Laravel + MySQL 8). Abarca las fases de requerimientos, diseño, construcción y pruebas de los casos de uso principales: Registrar calificación, Calcular promedios y Exportar historial a PDF. El sistema contempla dos roles: Docente y Administrador. El plan rige durante la Gestión II/2026 y lo ejecuta el equipo L-001.

El sistema se clasifica en el nivel de integridad 2 (Moderado) según el esquema de IEEE Std 1012. Justificación: una falla (por ejemplo, un error en el cálculo de promedios o la indisponibilidad al exportar el PDF) causa una inconveniencia operativa recuperable mediante recálculo o corrección en la base de datos, pero no provoca pérdida de vidas, daño ambiental ni pérdida económica mayor. Dentro del sistema, los módulos Registro de calificación y Cálculo de promedios se consideran críticos, porque modifican y calculan notas oficiales.

# 2. Documentos de referencia

| Código | Documento | Versión | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- |
| SRS | Especificación de requerimientos de CalisFacu (extracto de RNF en el Anexo) | 1.0 | docs/srs.pdf |
| SAD | Documento de arquitectura: Laravel + MySQL 8 | 1.0 | docs/sad.pdf |
| IEEE 730 | IEEE Std 730-2002, Software Quality Assurance Plans | 2002 | IEEE Xplore (biblioteca USFX) |
| ISO 25010 | ISO/IEC 25010, modelo de calidad del producto | 2011 | Biblioteca USFX |
| IEEE 1012 | IEEE Std 1012, niveles de integridad (Sección 1) | 2016 | IEEE Xplore (biblioteca USFX) |
| IEEE 1028 | IEEE Std 1028, revisiones y auditorías (Sección 6) | 2008 | IEEE Xplore (biblioteca USFX) |
| PSR-12 | PHP Standards Recommendation 12: estilo de código PHP | 1.0 | php-fig.org/psr/psr-12 |

# 3. Gestión

El equipo L-001 tiene dos integrantes, por lo que cada uno asume más de un rol: Lujan es Líder de proyecto, Arquitecto y Desarrollador backend; Galvan es Responsable SQA y Desarrollador frontend / Tester. Regla de independencia: quien escribe un artefacto no lo revisa ni lo aprueba. Galvan no programa los módulos críticos (Registro de calificación y Cálculo de promedios), que escribe Lujan; por eso Galvan aprueba sus pull requests. El código de Galvan (interfaz y scripts de Cypress y JMeter) lo revisa Lujan. El Responsable SQA tiene autoridad para rechazar cualquier entregable que no cumpla los objetivos de la Sección 5.

| Rol | Responsabilidad principal | Integrante |
| --- | --- | --- |
| Líder de proyecto | Coordina el equipo, vigila el cronograma, fija la prioridad de los defectos y rinde cuentas por el proyecto. | Lujan |
| Arquitecto | Define la estructura en Laravel y el diseño de la base de datos MySQL. | Lujan |
| Responsable SQA | Mantiene el SQAP, aprueba los pull requests de los módulos críticos y audita el cumplimiento del plan. No programa módulos críticos. | Galvan |
| Desarrollador frontend / Tester | Construye la interfaz y ejecuta las pruebas E2E (Cypress) y de carga (JMeter). | Galvan |
| Desarrollador backend | Desarrolla la lógica de negocio en Laravel (módulos críticos y Exportar PDF), la base de datos y las pruebas PHPUnit. | Lujan |

Independencia parcial y cómo se compensa: como el Responsable SQA también es Tester, las evidencias de prueba que él produce (informes de Cypress y JMeter) no las audita él mismo: las audita el Líder en la auditoría de cierre (revisión cruzada). En la inspección formal del SAD participa como inspector un integrante de otro equipo del curso (Sección 6).

Matriz RACI (R ejecuta, A rinde cuentas, C es consultado, I es informado; exactamente una A por fila). Lujan cubre las columnas Líder, Arquitecto y Dev; Galvan cubre SQA y Tester.

| Actividad | Líder | Arquitecto | SQA | Dev | Tester |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redactar y mantener el SQAP | A | C | R | I | C |
| Revisar el SRS (autor: Líder) | C | C | A | I | R |
| Revisar código de módulos críticos (autor: Dev) | I | I | A/R | C | I |
| Revisar código de interfaz y scripts de prueba (autor: Tester) | I | A | I | R | C |
| Ejecutar pruebas de carga | I | A | C | I | R |
| Aprobar una release | A | C | R | I | C |
| Auditar el cumplimiento del plan | R | I | A/R | I | C |

# 4. Documentación

| Documento | Responsable | Fecha prevista | Criterio de adecuación | Tipo de revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SRS | Líder (Lujan) | Semana 1 | Cada historia de usuario tiene criterios de aceptación y cada RNF tiene métrica y valor verificable. | Inspección con el cliente (docentes) y el Responsable SQA. |
| SAD | Arquitecto (Lujan) | Semana 2 | Detalla el esquema MySQL, los patrones de Laravel y las decisiones que cubren RNF-03 y RNF-04. | Inspección Fagan (Sección 6). |
| Manual de usuario | Tester (Galvan) | Semana 7 | Cubre los tres casos de uso con capturas; un docente piloto completa "Registrar calificación" usando solo el manual. | Walkthrough con un docente piloto; revisa Lujan. |
| Informe de pruebas | Tester (Galvan) | Cierre de cada sprint (semanas 3, 5 y 7) | Incluye los resultados de PHPUnit, Cypress y JMeter contra los objetivos M01 a M09 de la Sección 5. | Auditoría de cierre; la audita el Líder porque el autor es Galvan. |

# 5. Estándares, prácticas, convenciones y métricas

Estándar de codificación: Se adopta de manera estricta el estándar oficial PSR-12 para el lenguaje PHP. Justificación: Es la convención nativa recomendada por el framework Laravel, lo que garantiza la legibilidad del código entre los distintos desarrolladores del equipo y asegura la compatibilidad total con el analizador estático SonarQube para la medición de deuda técnica.

Convenciones de nombres:

- Clases y Modelos: PascalCase (ejemplo: RegistroCalificacion).

- Variables y Métodos: camelCase (ejemplo: calcularPromedio()).

- Tablas de base de datos: snake_case en plural (ejemplo: calificaciones_estudiantes).

- Endpoints (Rutas API): kebab-case en minúsculas (ejemplo: /api/exportar-historial-pdf).

- Pruebas (Tests): snake_case con el prefijo test (ejemplo: test_calculo_promedio_correcto).

Métricas (detalle en la hoja Métricas de matrices-sqap.xlsx):

| Característica 25010 | Métrica y fórmula | Instrumento, condiciones y momento | Objetivo | RNF / riesgo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adecuación funcional (corrección) | M01 · % de pruebas unitarias de Cálculo de promedios que pasan = pruebas en verde / pruebas totales | PHPUnit (P1), suite completa; en cada build de Jenkins | 100 % | RNF-01 | Desarrollador backend (Lujan) |
| Adecuación funcional (completitud) | M02 · % de escenarios E2E de Registrar calificación y Exportar PDF que pasan = escenarios en verde / totales | Cypress (P4), staging con datos sintéticos; en cada release candidate | 100 % | RNF-02 | Tester (Galvan) |
| Eficiencia de desempeño (comportamiento temporal) | M03 · p95 del tiempo de respuesta de Exportar historial a PDF = percentil 95 de los tiempos medidos | JMeter (P5), 100 usuarios concurrentes, 10 min, staging; en cada release candidate | ≤ 2000 ms | RNF-03 | Tester (Galvan) |
| Eficiencia de desempeño (capacidad) | M04 · Tasa de error al registrar notas bajo carga = peticiones fallidas / peticiones totales | JMeter (P5), 100 usuarios concurrentes, 10 min, staging; en cada release candidate | < 1 % | R05 | Tester (Galvan) |
| Mantenibilidad (capacidad de prueba) | M05 · Cobertura de líneas del código nuevo = líneas nuevas cubiertas / líneas nuevas | PHPUnit + PCOV, reportado en SonarQube (P3); en cada pull request | ≥ 80 % | R03 | Responsable SQA (Galvan) |
| Mantenibilidad (capacidad de prueba) | M06 · Cobertura de líneas del módulo crítico Cálculo de promedios = líneas cubiertas / líneas del módulo | PHPUnit + PCOV (P1, P6), filtro app/Services/Promedios; en cada build | ≥ 90 % | RNF-01 | Responsable SQA (Galvan) |
| Mantenibilidad (modificabilidad) | M07 · Líneas duplicadas en código nuevo = líneas duplicadas / líneas nuevas | SonarQube (P3); en cada pull request | ≤ 3 % | RNF-05 | Responsable SQA (Galvan) |
| Seguridad (confidencialidad) | M08 · Vulnerabilidades conocidas = conteo en código nuevo (SonarQube) y en dependencias (composer audit) | SonarQube (P3) y composer audit; en cada pull request | 0 | RNF-04 | Responsable SQA (Galvan) |
| Seguridad (integridad) | M09 · % de rutas de escritura de calificaciones que rechazan (HTTP 403) a un usuario sin rol Docente = rutas que rechazan / rutas de escritura | Feature tests de PHPUnit (P1); en cada build | 100 % | RNF-04 | Desarrollador backend (Lujan) |

El mismo número en dos lugares. Cada umbral de la tabla anterior está configurado en la herramienta que lo hace cumplir. Si un número cambia, se cambia en esta sección, en matrices-sqap.xlsx y en la configuración, en el mismo pull request (Sección 16).

| Métrica del plan | Dónde se hace cumplir | Configuración |
| --- | --- | --- |
| M01 · 100 % de pruebas en verde | Jenkinsfile, etapa Pruebas | phpunit --log-junit + paso junit: el build falla si una prueba falla |
| M02 · 100 % de escenarios E2E | Jenkinsfile, etapa E2E | npx cypress run: código de salida distinto de 0 si falla un escenario |
| M03 · p95 ≤ 2000 ms | Jenkinsfile, etapa Rendimiento | statistics.json de JMeter: jq -e ".Total.pct2ResTime <= 2000" |
| M04 · tasa de error < 1 % | Jenkinsfile, etapa Rendimiento | statistics.json de JMeter: jq -e ".Total.errorPct < 1" |
| M05 · cobertura del código nuevo ≥ 80 % | Quality Gate "CalisFacu" de SonarQube | Coverage on New Code is less than 80.0 |
| M06 · cobertura de Cálculo de promedios ≥ 90 % | Jenkinsfile, etapa Cobertura | coverage-check build/promedios.xml 90 |
| M07 · duplicación ≤ 3 % | Quality Gate "CalisFacu" de SonarQube | Duplicated Lines (%) on New Code is greater than 3.0 |
| M08 · 0 vulnerabilidades | Quality Gate + Jenkinsfile, etapa Dependencias | Security Rating on New Code is worse than A; composer audit |
| M09 · 100 % de rutas protegidas | Jenkinsfile, etapa Pruebas | Suite Autorizacion de PHPUnit (corre junto con M01) |

Fragmentos de configuración (Evidencia 4):

// Jenkinsfile (fragmento): umbrales de la Sección 5

stage('Pruebas') {                    // M01, M09

steps {

sh '''vendor/bin/phpunit --log-junit build/junit.xml \

--coverage-clover build/clover.xml'''

}

post { always { junit 'build/junit.xml' } }

}

stage('Cobertura') {                  // M06: módulo crítico >= 90 %

steps {

sh '''vendor/bin/phpunit --testsuite Promedios \

--coverage-filter app/Services/Promedios \

--coverage-clover build/promedios.xml'''

sh 'vendor/bin/coverage-check build/promedios.xml 90'

}

}

stage('Análisis estático') {          // M05, M07, M08

steps {

withSonarQubeEnv('sonarqube') {

sh 'sonar-scanner -Dsonar.php.coverage.reportPaths=build/clover.xml'

}

timeout(time: 10, unit: 'MINUTES') {

waitForQualityGate abortPipeline: true

}

}

}

stage('Dependencias') {               // M08

steps { sh 'composer audit' }

}

stage('E2E') {                        // M02, solo release candidate

when { branch 'release/*' }

steps { sh 'npx cypress run --config baseUrl=$STAGING_URL' }

}

stage('Rendimiento') {                // M03 y M04, solo release candidate

when { branch 'release/*' }

steps {

sh '''jmeter -n -t perf/exportar-pdf.jmx -Jusuarios=100 \

-Jduracion=600 -l perf/pdf.jtl -e -o perf/pdf'''

sh '''jmeter -n -t perf/registrar-notas.jmx -Jusuarios=100 \

-Jduracion=600 -l perf/notas.jtl -e -o perf/notas'''

// M03: p95 <= 2000 ms            M04: tasa de error < 1 %

sh 'jq -e ".Total.pct2ResTime <= 2000" perf/pdf/statistics.json'

sh 'jq -e ".Total.errorPct < 1" perf/notas/statistics.json'

}

post { always { archiveArtifacts 'perf/**' } }

}

Quality Gate "CalisFacu" en SonarQube:

Coverage on New Code is less than 80.0                 -> falla   (M05)

Duplicated Lines (%) on New Code is greater than 3.0   -> falla   (M07)

Security Rating on New Code is worse than A            -> falla   (M08)

El percentil 95 corresponde a pct2ResTime porque el dashboard de JMeter usa los percentiles 90, 95 y 99 por defecto; jq -e termina con error (y el build falla) si la condición es falsa. Los planes .jmx leen la carga con ${__P(usuarios)} y ${__P(duracion)}.

# 6. Revisiones de software

| Revisión | Artefacto | Cuándo | Quién revisa | Lista de verificación | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisión de requerimientos | SRS | Semana 1 | Cliente (docentes) y Responsable SQA (Galvan). El autor (Lujan) presenta, pero no aprueba. | Cada historia con criterios de aceptación; cada RNF con métrica y valor; reglas de cálculo de promedios con casos de ejemplo. | Acta de aceptación del SRS firmada por el cliente; 0 RNF sin criterio verificable. |
| Inspección Fagan del SAD | Documento de arquitectura | Semana 2 | Moderador y escriba: Galvan (SQA). Lector e inspector: un integrante de otro equipo del curso. Autor: Lujan (responde, no inspecciona). | Esquema MySQL normalizado; índices para consultas de notas y PDF; patrones de Laravel; PSR-12 planificado. | 0 defectos mayores abiertos; acta de inspección en docs/actas/. |
| Revisión de código por PR | Código nuevo (Laravel e interfaz) | En cada pull request a main | Módulos críticos y backend: Galvan (SQA). Interfaz y scripts de prueba: Lujan. Nadie aprueba su propio PR. | Quality Gate en verde; etapas Pruebas y Cobertura en verde; PSR-12; pruebas nuevas para el cambio. | PR aprobado en GitHub por el revisor asignado (main protegida). |
| Auditoría de cierre | Informe de pruebas, evidencias y SQAP | Cierre de cada sprint y antes de cada release | Galvan audita los artefactos de desarrollo; Lujan audita las evidencias de prueba que produjo Galvan. | Siete indicadores de la regla del plan verificable; objetivos M01 a M09 cumplidos con evidencia (Sección 12). | Acta de auditoría firmada por ambos; release aprobada según la RACI. |

# 7. Pruebas

| Nivel | Técnica y herramienta | Responsable | Criterio de entrada | Criterio de salida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitario | TDD obligatorio en Registro de calificación y Cálculo de promedios; PHPUnit + PCOV | Desarrollador backend (Lujan) | Historia con criterios de aceptación | 100 % de pruebas en verde (M01); cobertura ≥ 90 % en Cálculo de promedios (M06) y ≥ 80 % en código nuevo (M05) |
| Integración | Feature tests de Laravel (PHPUnit) contra MySQL 8 de prueba en un contenedor Docker, la misma versión que producción | Desarrollador backend (Lujan) | Unitarias en verde | 100 % de feature tests en verde; 100 % de rutas de escritura protegidas por rol (M09) |
| Sistema | E2E con Cypress (M02); carga con JMeter (M03, M04) | Tester (Galvan) | Build sano desplegado en staging | 100 % de escenarios E2E en verde; p95 de Exportar PDF ≤ 2000 ms; tasa de error < 1 % |
| Aceptación | Escenarios con docentes del cliente sobre los tres casos de uso | Líder (Lujan) con el cliente | Pruebas de sistema aprobadas | 0 defectos S1 o S2 abiertos; acta de aceptación firmada por el cliente |

Cobertura mínima global y por módulo crítico:

Módulo crítico Cálculo de promedios (app/Services/Promedios): ≥ 90 % de líneas (M06).

Código nuevo de todo el sistema, medido por SonarQube: ≥ 80 % de líneas (M05).

La integración usa MySQL y no SQLite en memoria, porque las diferencias de SQL entre ambos motores (tipos, collation, funciones de fecha) dejarían pasar defectos que solo aparecen en producción.

# 8. Reporte de problemas y acción correctiva

Estados del defecto y transiciones:

Todo defecto sigue este ciclo: Nuevo (lo registra el Tester o un usuario) → Asignado (el Líder fija la prioridad y lo asigna) → En progreso (Desarrollador) → Resuelto (Desarrollador) → Verificado (Tester, si la prueba de confirmación pasa) → Cerrado (Responsable SQA).

Si la prueba de confirmación falla, el defecto pasa de Resuelto a Reabierto; un defecto Cerrado que reaparece también pasa a Reabierto. Desde Reabierto, el Líder lo vuelve a Asignado.

Figura 1. Estados del defecto y quién mueve cada transición.

Diferencia entre severidad y prioridad:

- Severidad: Indica el nivel de daño o impacto que el defecto causa en el sistema. La define el Tester o Responsable SQA.

- Prioridad: Indica el orden o la urgencia con la que el defecto debe ser corregido respecto a otras tareas. La define el Líder de Proyecto según el negocio.

Herramienta de gestión: GitHub Issues, con la plantilla plantilla-reporte-defecto.md y una etiqueta por estado. Ejemplo: CAL-001 (Anexo de la entrega).

SLA de resolución de defectos. Los tiempos se cuentan en horario hábil (lunes a viernes, 8:00 a 18:00). El equipo no tiene guardia de fin de semana, salvo en la semana de cierre de notas, cuando Lujan queda de guardia para S1.

| Severidad | Definición | Respuesta | Resolución |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítica (S1) | El sistema es inusable o hay pérdida o corrupción de calificaciones (ej. un promedio se guarda con un valor incorrecto). | 4 horas hábiles | 1 día hábil |
| Alta (S2) | Funcionalidad principal afectada sin alternativa y sin pérdida de datos (ej. Exportar PDF falla en materias de más de 50 estudiantes, CAL-001). | 1 día hábil | 2 días hábiles |
| Media (S3) | Funcionalidad secundaria afectada o existe alternativa (ej. el filtro por gestión falla, pero la materia se encuentra por nombre). | 1 día hábil | 1 semana |
| Baja (S4) | Defecto cosmético o mejora menor (ej. texto desalineado en el pie del PDF). | 3 días hábiles | Siguiente sprint |

# 9. Herramientas, técnicas y metodologías

| Propósito | Herramienta | Versión | Práctica del curso |
| --- | --- | --- | --- |
| Control de versiones | Git + GitHub (GitHub Flow, main protegida) | Git ≥ 2.40 | — |
| Integración continua | Jenkins (Jenkinsfile en la raíz del repositorio) | LTS | 6 |
| Análisis estático | SonarQube, Quality Gate "CalisFacu" | Community | 3 |
| Pruebas unitarias y de integración | PHPUnit + PCOV; coverage-check | 11.x | 1 y 2 |
| Pruebas E2E | Cypress | 13.x | 4 |
| Pruebas de carga | Apache JMeter | 5.6 | 5 |
| Análisis de dependencias | composer audit + Dependabot | — | 3 |
| Gestión de defectos | GitHub Issues | — | — |

Técnicas: TDD obligatorio en Registro de calificación y Cálculo de promedios; revisión de código por pull request obligatoria en todo merge a main (Sección 6); análisis estático en cada pull request. El pair programming no se usa como técnica general por el tamaño del equipo, sino para transferir el conocimiento de los módulos críticos (mitigación del riesgo R01).

# 10. Control de medios

Pendiente: se desarrolla en la Parte C (Ejercicio 4). Para el SQAP mínimo rige lo indicado en las Secciones 6 y 9: rama main protegida y merge solo con un pull request aprobado y el pipeline en verde.

# 11. Control de proveedores

Pendiente: se desarrolla en la Parte C (Ejercicio 4). Para el SQAP mínimo, las dependencias se controlan con composer audit y Dependabot en cada pull request (M08, riesgo R06).

# 12. Registros: recolección, mantenimiento y retención

| Evidencia | Ubicación | Formato | Retención | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actas de revisión, inspección y auditoría | docs/actas/ en el repositorio | PDF firmado | Toda la vida del proyecto | Galvan (SQA) |
| Informes de pruebas (PHPUnit, Cypress) | Artefactos del build en Jenkins; los de cada release candidate, también en docs/evidencias/ | JUnit XML y HTML | 30 builds en Jenkins; los de release, toda la gestión | Galvan (SQA) |
| Dashboards de JMeter (M03, M04) | Artefactos del build de cada release candidate (perf/) | HTML + statistics.json | Toda la gestión | Galvan (SQA) |
| Registros del pipeline | Consola de Jenkins | Texto | Últimos 30 builds | Galvan (SQA) |
| Informes de SonarQube (M05, M07, M08) | Servidor SonarQube del equipo, proyecto CalisFacu | Web | 6 meses | Galvan (SQA) |
| Reportes de defectos | GitHub Issues del repositorio | Issue con plantilla | Toda la vida del proyecto | Lujan (Líder) |

# 13. Capacitación

Pendiente: se desarrolla en la Parte C (Ejercicio 3).

# 14. Gestión de riesgos

Escala de probabilidad (P) e impacto (I) de 1 (bajo) a 3 (alto); exposición = P × I; nivel: 1–2 bajo, 3–4 medio, 6–9 alto. El disparador y el plan de contingencia de cada riesgo están en la hoja Riesgos de matrices-sqap.xlsx. Todo riesgo alto tiene una mitigación que se puede poner como tarea en el tablero del equipo, con responsable y momento.

| ID | Riesgo | P | I | Exp. | Mitigación accionable | Resp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Abandono o ausencia prolongada de un integrante (equipo de dos) | 3 | 3 | 9 Alto | Cada historia se documenta en la wiki del repositorio antes de cerrarse; todo PR lo revisa el otro integrante; sesión de pair programming semanal sobre los módulos críticos. | Lujan |
| R02 | Reglas de cálculo de promedios ambiguas (ponderaciones, redondeo) | 2 | 3 | 6 Alto | Validar el reglamento de evaluación con el cliente en la semana 1; tabla de casos de prueba con resultados esperados firmada por el cliente antes del sprint 2. | Lujan |
| R03 | Deuda técnica por presión de cronograma | 2 | 3 | 6 Alto | Quality Gate bloqueante (M05, M07); 10 % de cada sprint reservado para refactorizar. | Galvan |
| R04 | Falla del servidor de integración continua | 1 | 2 | 2 Bajo | Jenkinsfile y docker-compose versionados; reinstalación probada en la semana 2. | Galvan |
| R05 | Lentitud o caída en el cierre de notas por concurrencia (generación de PDF con DomPDF) | 3 | 3 | 9 Alto | Generar el PDF en una cola de Laravel (Queue) para materias de más de 50 estudiantes, antes del RC2; prueba de carga en cada release candidate (M03, M04). | Lujan |
| R06 | Vulnerabilidad crítica en una dependencia de Composer o npm | 2 | 3 | 6 Alto | Dependabot activo y composer audit en cada PR (M08); revisión mensual de dependencias el primer lunes de cada mes. | Lujan |
| R07 | Datos de prueba con calificaciones reales de estudiantes | 1 | 3 | 3 Medio | Seeders y factories con datos sintéticos versionados; prohibido copiar la base real. | Galvan |

# 15. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| CalisFacu | Sistema web de registro de calificaciones cubierto por este plan. |
| Módulo crítico | Módulo cuya falla afecta notas oficiales: Registro de calificación y Cálculo de promedios. |
| Promedio ponderado | Nota final calculada con las ponderaciones de evaluación definidas por el docente (RNF-01). |
| p95 | Valor por debajo del cual está el 95 % de los tiempos de respuesta medidos. |
| Release candidate (RC) | Versión candidata a entregarse, en una rama release/*, sobre la que se corren las etapas E2E y Rendimiento. |
| Staging | Ambiente de pruebas con la misma configuración que producción y datos sintéticos. |
| Quality Gate | Conjunto de condiciones de SonarQube que un cambio debe cumplir para aceptarse. |
| PCOV | Extensión de PHP que mide la cobertura de código de PHPUnit. |
| Feature test | Prueba de Laravel que ejercita una ruta HTTP completa, con base de datos. |
| Severidad | Cuánto daño causa un defecto (S1 a S4). La fija el Tester o el Responsable SQA. |
| Prioridad | Con qué urgencia se corrige un defecto. La fija el Líder. |
| SLA | Tiempos máximos de respuesta y resolución de un defecto según su severidad. |
| RACI | Matriz que asigna, por actividad, quién ejecuta (R), rinde cuentas (A), es consultado (C) o informado (I). |
| TDD | Desarrollo guiado por pruebas: se escribe la prueba antes que el código. |

# 16. Procedimiento de cambio e historia del SQAP

Cualquier integrante propone un cambio con un pull request sobre docs/SQAP-CalisFacu.docx. Lo aprueba el Responsable SQA; si el cambio modifica un umbral, también lo aprueba el Líder, y en el mismo PR se actualizan matrices-sqap.xlsx y la configuración de la herramienta. Cada cambio es una fila de este historial.

Autoría por sección: Secciones 1 a 4, 6, 9 y 15: autor Lujan, revisor Galvan. Secciones 5, 7, 8, 12 y 14: autor Galvan, revisor Lujan.

| Versión | Fecha | Cambio | Autor | Revisor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 04/10/2026 | Versión inicial: Secciones 1 a 8. | Lujan | Galvan |
| 0.2 | 04/10/2026 | Corrección tras la revisión contra los siete indicadores: métricas M01 a M09 iguales en el plan, en matrices-sqap.xlsx y en la configuración; vulnerabilidades pasan a Seguridad; RACI con independencia; SLA en horario hábil; diagrama de estados; Secciones 9, 12, 14 y 15; Anexo de RNF. | Galvan | Lujan |

# Anexo — Extracto de requerimientos no funcionales (SRS 1.0)

| Código | Requerimiento |
| --- | --- |
| RNF-01 | El promedio final de cada estudiante se calcula con las ponderaciones de evaluación definidas por el docente para la materia, sobre 100 puntos y redondeado al entero más cercano; la nota mínima de aprobación es 51. |
| RNF-02 | Un docente debe poder registrar las calificaciones de todos los estudiantes de una materia y verlas reflejadas en el promedio sin errores de guardado. |
| RNF-03 | La exportación del historial de una materia a PDF debe responder en 2 segundos o menos para el 95 % de las solicitudes con 100 usuarios concurrentes (cierre de gestión). |
| RNF-04 | Las calificaciones son datos personales y oficiales: solo el docente de la materia puede modificarlas y el sistema no debe tener vulnerabilidades conocidas. |
| RNF-05 | El código debe poder ser mantenido por el equipo de la siguiente gestión. |