BIBLIOUSFX v1.0

Plan de Aseguramiento de Calidad de Software (SQAP)

Versión del documento: 1.0  ·  Estado: Aprobado por el equipo

Equipo M-07 · Facultad de Ciencia y Tecnología · Gestión II/2026

Conforme a IEEE Std 730-2002 · Modelo de calidad ISO/IEC 25010:2011

# 1. Propósito

Este plan cubre el desarrollo de BIBLIOUSFX v1.0, aplicación web de gestión de biblioteca de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Abarca las fases de requerimientos, diseño, construcción y pruebas de los casos de uso Buscar libro, Registrar préstamo, Registrar devolución y Calcular multa, durante la Gestión II/2026.

El sistema se clasifica en el nivel de integridad 2 (esquema de IEEE 1012): su falla causa inconveniencia operativa a estudiantes y bibliotecarios, pero no pérdida de vidas ni daño económico mayor. Los módulos Préstamos y Multas se consideran críticos dentro del sistema porque afectan registros académicos y montos cobrados.

# 2. Documentos de referencia

| Código | Documento | Versión |
| --- | --- | --- |
| SRS | Especificación de requerimientos de BIBLIOUSFX (extracto de RNF en el Anexo) | 1.2 |
| SAD | Documento de arquitectura: Spring Boot 3.3 + PostgreSQL 16 + React 18 | 1.0 |
| IEEE 730 | IEEE Std 730-2002, Software Quality Assurance Plans | 2002 |
| ISO 25010 | ISO/IEC 25010:2011, modelo de calidad del producto | 2011 |
| IEEE 1028 | IEEE Std 1028, Software Reviews and Audits | 2008 |
| ESTILO | Google Java Style Guide; Airbnb JavaScript Style Guide | — |

# 3. Gestión

El equipo M-07 tiene cuatro integrantes con roles explícitos. Cada integrante tiene más de un rol por el tamaño del equipo.

| Rol | Responsabilidad principal | Integrante |
| --- | --- | --- |
| Líder de proyecto | Coordinación, cronograma, comunicación con el docente | Ana Quispe |
| Arquitecto | Decisiones de arquitectura (ADR), revisión de diseño | Bruno Mamani |
| Responsable SQA | Plan SQA, métricas, auditorías, aprobación de pull requests de los módulos críticos. No programa los módulos críticos. | Carla Flores |
| Desarrollador backend | API REST y pruebas JUnit de los módulos Préstamos y Multas | Bruno Mamani y Ana Quispe |
| Desarrollador backend (búsqueda) | API y pruebas JUnit de Buscar libro (no crítico) | Carla Flores |
| Desarrollador frontend y tester | Interfaz React, pruebas Cypress y JMeter | Diego Choque |

Regla de independencia: la Responsable SQA no programa los módulos críticos (Préstamos y Multas), que desarrollan Bruno Mamani y Ana Quispe; por eso ella aprueba sus pull requests. Los pull requests de Carla Flores (Buscar libro) los revisa otro integrante (Sección 6).

# 4. Documentación

| Documento | Responsable | Fecha | Tipo de revisión |
| --- | --- | --- | --- |
| SRS 1.2 | Ana Quispe | Semana 1 | Revisión con el cliente + inspección Fagan |
| SAD 1.0 | Bruno Mamani | Semana 2 | Inspección Fagan |
| Manual de usuario | Diego Choque | Semana 7 | Revisión técnica |
| Informe de pruebas | Diego Choque | Cada release | Auditoría SQA |

# 5. Estándares, prácticas, convenciones y métricas

Java sigue Google Java Style Guide y JavaScript sigue Airbnb JavaScript Style Guide, verificados por SonarQube. Las clases de prueba terminan en Test y sus métodos describen el comportamiento esperado (multaSeCalculaPorDiaDeRetraso). Endpoints en plural y minúsculas (/api/libros, /api/prestamos).

| Característica | Métrica | Instrumento, condiciones y momento | Objetivo | RNF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adecuación funcional | % de casos de prueba de Multas que pasan | JUnit 5, en cada build del pipeline | 100 % | RNF-06 |
| Eficiencia de desempeño | Percentil 95 del tiempo de respuesta de la búsqueda | JMeter (Práctica 5), 100 usuarios concurrentes, 10 minutos, ambiente de staging; etapa Rendimiento del pipeline en cada release candidate | ≤ 800 ms | RNF-01 |
| Usabilidad | Tasa de éxito de la tarea "registrar un préstamo" sin ayuda; puntaje SUS | Prueba con 5 estudiantes que nunca usaron el sistema, al cierre del sprint 3; cuestionario SUS de 10 ítems | ≥ 90 % de éxito; SUS promedio ≥ 68 | RNF-03 |
| Fiabilidad | Disponibilidad mensual en horario de servicio | Monitor externo cada 5 minutos, informe mensual | ≥ 99,0 % | RNF-02 |
| Seguridad | Vulnerabilidades altas o críticas | SonarQube y Dependabot en cada pull request | 0 | RNF-04 |
| Mantenibilidad | Cobertura de líneas de Préstamos y Multas | JaCoCo en cada build | ≥ 80 % | RNF-05 |
| Mantenibilidad | Deuda técnica | SonarQube en cada build | < 5 días-persona | RNF-05 |

# 6. Revisiones de software

| Revisión | Artefacto | Cuándo | Quién revisa | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisión de requerimientos | SRS | Semana 1 | Cliente, Arquitecto, SQA | Cada RNF tiene criterio verificable |
| Inspección Fagan | SAD | Semana 2 | Moderadora: Carla Flores; inspectores: Ana y Diego | 0 defectos mayores abiertos |
| Revisión de código | Pull request | Cada PR | Responsable SQA (módulos críticos); otro integrante (resto) | Lista de verificación de PR completa; Quality Gate en verde |
| Auditoría de cierre | Cumplimiento del SQAP | Semana 8 | Responsable SQA y docente | Siete indicadores de la regla cumplidos |

# 7. Pruebas

| Nivel | Técnica y herramienta | Responsable | Criterio de salida |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitario | TDD obligatorio en Préstamos y Multas; JUnit 5 + JaCoCo | Desarrolladores | 100 % en verde; cobertura de líneas ≥ 80 % en Préstamos y Multas, ≥ 60 % global |
| Integración | Pruebas de API con Testcontainers (PostgreSQL) | Desarrolladores | 0 fallos |
| Sistema | E2E con Cypress; carga con JMeter | Diego Choque | Escenarios críticos en verde; objetivos de la Sección 5 cumplidos |
| Aceptación | Escenarios con la bibliotecaria; prueba de usabilidad | Ana Quispe | 0 defectos S1 o S2 abiertos; acta firmada |

# 8. Reporte de problemas y acción correctiva

Los defectos se registran como issues de GitHub con la plantilla del equipo. Estados: nuevo → asignado → en progreso → resuelto → verificado → cerrado; desde verificado o cerrado puede pasar a reabierto. La severidad la fija la Responsable SQA; la prioridad, la líder de proyecto.

| Severidad | Definición | Respuesta | Resolución |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítica (S1) | Sistema inusable o pérdida de datos | 2 horas | 1 día hábil |
| Alta (S2) | Funcionalidad principal afectada sin alternativa | 1 día hábil | 3 días hábiles |
| Media (S3) | Funcionalidad secundaria afectada o con alternativa | 2 días hábiles | 1 semana |
| Baja (S4) | Cosmético o mejora menor | 3 días hábiles | Siguiente sprint |

# 9. Herramientas, técnicas y metodologías

Repositorio en GitHub; integración continua con Jenkins (Jenkinsfile en la raíz del repositorio); análisis estático con SonarQube; JUnit 5, JaCoCo, Testcontainers, Cypress y JMeter. El backend usa 21 dependencias directas de Maven y el frontend 22 de npm.

Configuración del Quality Gate “BIBLIOUSFX” en SonarQube:

Coverage on New Code is less than 80.0       -> falla

Duplicated Lines on New Code > 3.0 %         -> falla

Security Rating on New Code worse than A     -> falla

Maintainability Rating on New Code worse than A -> falla

Regla de JaCoCo en el pom.xml (paquetes prestamos y multas), ejecutada en la etapa Cobertura del Jenkinsfile:

<limit>

<counter>LINE</counter>

<value>COVEREDRATIO</value>

<minimum>0.80</minimum>

</limit>

# 10. Control de medios

GitHub Flow: la rama main está protegida (sin push directo, un pull request aprobado y el build de Jenkins en verde para hacer merge). El repositorio se respalda cada semana con git bundle en el Drive de la facultad, con retención de 3 meses; la restauración se prueba una vez por mes. La base de datos de staging se respalda cada noche con pg_dump. Solo la líder y el arquitecto tienen permiso de administración en GitHub y Jenkins.

# 11. Control de proveedores

Criterios de selección: toda dependencia nueva debe tener una licencia compatible con el uso académico (MIT, Apache 2.0, EPL 2.0 o BSD), al menos un release en los últimos 12 meses y una comunidad activa. Entra al proyecto por un pull request que la registra en la hoja Componentes de terceros de matrices-sqap.xlsx (nombre, versión, licencia, justificación, responsable y fecha de la última revisión de seguridad).

Inventario: las 21 dependencias directas de Maven del backend y las 22 de npm del frontend (Sección 9) están registradas en esa hoja y se revisan al agregar una dependencia y una vez por mes.

Análisis de vulnerabilidades: Dependabot en cada pull request, con el mismo umbral de la Sección 5 (0 vulnerabilidades altas o críticas). Revisión de licencias: en la revisión mensual, el Arquitecto verifica que ninguna dependencia haya cambiado a una licencia incompatible. Responsable: Bruno Mamani (Arquitecto).

# 12. Registros: recolección, mantenimiento y retención

| Evidencia | Ubicación | Retención |
| --- | --- | --- |
| Actas de revisión e inspección | docs/actas/ en el repositorio | Toda la vida del proyecto |
| Informes de pruebas JUnit y JaCoCo | Artefactos del build en Jenkins | 30 builds |
| Dashboards de JMeter | Artefactos del build de cada release | Toda la vida del proyecto |
| Informes de SonarQube | Servidor SonarQube del equipo | 6 meses |
| Issues de defectos | GitHub Issues | Toda la vida del proyecto |

# 13. Capacitación

| Competencia | Quién | Sesión |
| --- | --- | --- |
| Testcontainers | Ana, Bruno | Taller interno de 2 horas, semana 2 (dicta Bruno) |
| Inspecciones Fagan | Todo el equipo | Lectura de IEEE 1028 y simulacro con el SRS, semana 1 |
| JMeter en el pipeline | Diego | Repaso de las Prácticas 5 y 6, semana 3 |

# 14. Gestión de riesgos

Escala de 1 (bajo) a 3 (alto). Exposición = probabilidad × impacto. Nivel: 1–2 bajo, 3–4 medio, 6–9 alto.

| Riesgo | P | I | Exposición | Mitigación | Resp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rotación o abandono de un integrante | 3 | 3 | 9 — Alto | Pair programming en Préstamos y Multas; cada módulo documentado en el wiki del repositorio antes de cerrar la historia; revisión quincenal de la carga de trabajo en la planificación. | Ana |
| Requerimientos ambiguos de la bibliotecaria | 3 | 2 | 6 — Alto | Revisión del SRS con la cliente en la semana 1; prototipo navegable validado antes del sprint 2. | Bruno |
| Deuda técnica por presión de cronograma | 2 | 3 | 6 — Alto | Quality Gate bloqueante en el pipeline; 10 % de cada sprint para refactorizar. | Carla |
| Falla del servidor Jenkins | 1 | 2 | 2 — Bajo | Configuración en Git (Jenkinsfile, docker-compose); reinstalación probada en la semana 2. | Carla |
| Vulnerabilidad crítica en una dependencia | 2 | 3 | 6 — Alto | Dependabot en cada PR; actualización mensual de dependencias. | Bruno |
| Datos de prueba con información personal real | 1 | 3 | 3 — Medio | Datos sintéticos generados con un script versionado; prohibido copiar la base de producción. | Carla |

# 15. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Préstamo | Registro de la entrega de un ejemplar a un usuario, con fecha de devolución prevista. |
| Multa | Monto por día de retraso en la devolución de un ejemplar. |
| p95 | Valor por debajo del cual está el 95 % de los tiempos de respuesta medidos. |
| Quality Gate | Conjunto de condiciones de SonarQube que un cambio debe cumplir para aceptarse. |
| SUS | System Usability Scale: cuestionario de 10 ítems con puntaje de 0 a 100. |

# 16. Procedimiento de cambio e historia del SQAP

Cualquier integrante puede proponer un cambio mediante un pull request sobre docs/sqap.docx. Lo aprueba la Responsable SQA y, si cambia un umbral, también la líder de proyecto.

| Versión | Fecha | Cambio | Autor | Revisor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 04/08/2026 | Versión inicial: Secciones 1 a 4 | Ana Quispe | Bruno Mamani |
| 0.5 | 18/08/2026 | Métricas, pruebas y herramientas | Carla Flores | Diego Choque |
| 0.9 | 01/09/2026 | Riesgos, glosario; aprobado por el equipo | Ana Quispe | Todo el equipo |
| 0.9.1 | 04/10/2026 | Sección 5: métrica de usabilidad medible y trazable a RNF-03 (tasa de éxito con 5 usuarios nuevos y SUS). | Galvan | Lujan |
| 0.9.2 | 04/10/2026 | Sección 3: la Responsable SQA deja de programar Préstamos y Multas; los desarrollan Bruno Mamani y Ana Quispe. | Lujan | Galvan |
| 0.9.3 | 04/10/2026 | Sección 5: el p95 de la búsqueda se mide con JMeter, 100 usuarios, 10 min, staging, en cada release candidate (RNF-01). | Galvan | Lujan |
| 0.9.4 | 04/10/2026 | Sección 9: Quality Gate y regla de JaCoCo de 50 % a 80 %, igual que las Secciones 5 y 7. | Lujan | Galvan |
| 0.9.5 | 04/10/2026 | Nueva Sección 11, Control de proveedores (21 + 22 dependencias); las Secciones 11 a 15 pasan a ser 12 a 16. | Galvan | Lujan |
| 0.9.6 | 04/10/2026 | Sección 14: riesgo de rotación con exposición 3 × 3 = 9 (Alto) y mitigación accionable. | Lujan | Galvan |
| 1.0 | 04/10/2026 | Plan corregido tras la auditoría: cumple los siete indicadores de la regla del plan verificable, sin cambiar el alcance. | Galvan | Lujan |

# Anexo — Extracto de requerimientos no funcionales (SRS 1.2)

| Código | Requerimiento |
| --- | --- |
| RNF-01 | La búsqueda de libros debe responder en menos de 800 ms para el 95 % de las consultas con 100 usuarios concurrentes (horario pico de exámenes). |
| RNF-02 | El sistema debe estar disponible el 99 % del horario de servicio (lunes a sábado, 7:00 a 22:00). |
| RNF-03 | Un estudiante que nunca usó el sistema debe poder registrar un préstamo sin ayuda. |
| RNF-04 | Los datos personales de los usuarios deben protegerse: tránsito cifrado y ninguna vulnerabilidad conocida alta o crítica. |
| RNF-05 | El código debe poder ser mantenido por el equipo de la siguiente gestión. |
| RNF-06 | El cálculo de multas debe ser exacto según el reglamento de la biblioteca (Bs 2 por día de retraso, tope de Bs 60). |